## Slide 1
«Оптимизация процесса перехода на новый хостинг сайта ДОУ посредством создания архивных данных»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 21 «Ивушка»
и.о. заведующего МБДОУ Детский сад №21
А.А. Трубаева

## Slide 2
Паспорт проекта
«Оптимизация процесса перехода на новый хостинг сайта ДОУ посредством создания архивных данных
Общие данные: |  |  | Обоснование: |  | 
Заказчик: | начальник управления образования администрации Осинниковского городского округа Н.П. Цибина |  | 1. Трата большого количества времени и сил для экспорта базы данных вручную |  | 
Процесс: | создания архивных данных для удобного перехода на новый хостинг |  | 2. Недостаток опыта работы на новом хостинге необходимого для устранение ошибок, возникающих при переносе информации |  | 
Границы процесса: | от момента регистрации на новом хостинге до полного перенесения информации ДОУ на новый сайт |  | 3. При возникновении необходимости сбора информации с сайта или переходе на другой хостинг потребуется вновь экспорт данных вручную |  | 
Руководитель проекта: | и.о. заведующего МБДОУ Детский сад №21 Трубаева А.А., 8 (38471)4-25-07 |  |  |  | 
Команда проекта: | Тобияс И.И. старший воспитатель, Бондарчук Д.А. учитель-логопед, Полякова Н.Ю. воспитатель |  |  |  | 
Цели и эффекты: |  |  | Сроки: |  | 
Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель | Наименование этапа | Дата начала | Дата окончания
Переход на новый хостинг сайта ДОУ | 47-65 часов | 12-21 час | 1. Согласование паспорта лин-проекта | 03.04.2023 | 07.04.2023
 |  |  | 2. Картирование текущего состояния | 10.04.2023 | 14.04.2023
 |  |  | 3. Анализ проблем и потерь | 17.04.2023 | 21.04.2023
 |  |  | 4. Составление карты целевого состояния | 24.04.2023 | 28.04.2023
 |  |  | 5. Разработка плана мероприятий | 01.05.2023 | 12.05.2023
Эффекты:• Уменьшение временных и физических затрат при переносе информации ДОУ • Архивная база данных обеспечит длительное хранение и перемещение информации на любой хостинг без труда |  |  | 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком | 12.05.2023 | 15.05.2023
 |  |  | 7. Внедрение улучшений | 15.05.2023 | 23.05.2023
 |  |  | 8. Мониторинг результатов | 24.05.2023 | 02.06.2023
 |  |  | 9. Закрытие лин-проекта | 05.06.2023 | 09.06.2023
 |  |  | 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов | 12.06.2023 | 16.06.2023

## Slide 3
Команда проекта
Трубаева А.А.– РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Тобияс И.И. старший воспитатель
Бондарчук Д.А. учитель-логопед
Полякова Н.Ю. воспитатель

## Slide 4
Карта текущего состояния процесса
ВПП min | 47 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
max | 65 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Трата большого количества времени и сил для экспорта базы данных вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Недостаток опыта работы на новом хостинге необходимого для устранение ошибок, возникающих при переносе информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1
- Приобретение и активация новых учетных записей хостинга
min 1
max 2
- Перемещение файлов сайта, включая базы данных
min 40
max 50
- Проверка нового сайта на временном URL
min 4
max 5
- Устранение неполадок, если они имеются
min 0
max 5
- Запуск сайта на новом хостинге
min 2
max 3
1
2
2
2
2

## Slide 5
Пирамида проблем
1.Трата большого количества времени и сил для экспорта базы данных вручную
2.Недостаток опыта работы на новом хостинге, необходимого для устранение ошибок, возникающих при переносе информации
3.При возникновении необходимости сбора информации с сайта или переходе на другой хостинг потребуется вновь экспорт данных вручную
Федеральный уровень
Региональный уровень
Местный уровень

## Slide 6: Анализ проблем
Проблема | Способ решения | Экономия времени
Трата большого количества времени и сил для экспорта базы данных | Создание архивных данных | Сокращение ВПП (35-44 часов)
Недостаток опыта работы на новом хостинге, необходимого для устранения ошибок, возникающих при переносе информации | Прохождение онлайн уроков по работе на Яндекс Формах | Сокращение ВПП (1 минута – 3,5 минут)

## Slide 7
Карта целевого состояния процесса
ВПП min | 12 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
max | 21 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- Приобретение и активация новых учетных записей хостинга
min 1
max 2
- Перемещение файлов сайта, включая базы данных
min 5
max 10
- Проверка нового сайта на временном URL
min 4
max 5
- Устранение неполадок, если они имеются
min 1
max 2
- Запуск сайта на новом хостинге
min 1
max 2

## Slide 8
План мероприятий по устранению проблем
№ п/п | Название проблемы | Коренные причины | Мероприятие | Предполагаемый эффект | 
1 | Трата большого количества времени и сил для экспорта базы данных вручную | Отсутствие архивной базы данных | Создание архивной базы данных | Сокращение времени на экспорт данных с устаревшего сайта | 
2 | Недостаток опыта работы на новом хостинге необходимого, для устранение ошибок, возникающих при переносе информации |  | Прохождение онлайн уроков по работе на Яндекс Формах | Повышение опыта в работе по экспорту устаревшего сайта на новый хостинг | 

## Slide 9
Достигнутые результаты
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 118 | 72

## Slide 10: Мониторинг достигнутых результатов
Chart: Дата
| 44995 | 44996 | 44997 | 44998 | 44999 | 45000
Мониторинг | 15 | 14 | 21 | 18 | 20 | 17
Целевое значение | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21

## Slide 11
Достигнутые результаты
время протекания процесса
БЫЛО
47-65 часов
СТАЛО
12-21 час

## Slide 12
Спасибо за внимание!